REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA



UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL RÓMULO GALLEGOS

ÁREA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PROGRAMA DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

COORDINACIÓN DE PASANTÍAS

**PLAN DE TRABAJO PASANTÍAS**

PERÍODO LECTIVO: \_Octube Enero\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***DATOS PERSONALES PASANTE:*** | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES: José Gregorio Sojo Jaimes | | |
| C.I. 28.482.348 | CORREO: sojoj6573@gmail.com | |
| TELÉFONO 1: 0412 860 6734 | | TELÉFONO 2: 0412 175 3410 |
|  | |  |
| ***DATOS DE LA EMPRESA:*** | | |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: SIBCI GUÁRICO | | |
| ESTADO: Guárico | | LOCALIDAD: San Juan de los Morros |
| TELÉFONO: 0246 432 6422 | | TIPO: PRIVADO ( ) PÚBLICO ( x ) |
| SECTOR PRODUCTIVO: Prensa | | |
|  | | |
| ***DATOS DEL TUTOR EMPRESARIAL:*** | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES: Rafael Angel Ceballos | | |
| C.I. 26.345.117 | CORREO: rafaelangel.wlt@gmail.com | |
| TELÉFONO: 0412 468 6977 | | PROFESIÓN: |
| CARGO: Director de Informática | | DEPARTAMENTO: Informática |
|  | |  |
| ***PLAN DE TRABAJO:*** | | |
| TÍTULO DEL PROYECTO:  Realizar una auditoria de redes y un sistema de control de asistencias | | |
| ÁREA TEMÁTICA: Redes, Programación | | MODALIDAD: Presencial |
| FECHA INICIO: 6 de nombiembre del 2023 | | FECHA FIN: 24 de enero del 2023 |
| RESUMÉN:  Realizar una auditoría de redes para determinar el funcionamiento de la red actual y correguir fallos si los tiene, a su vez realizar un sistema de control de asistencias | | |

**PLAN DE TRABAJO PASANTÍAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***PLAN DE TRABAJO PROPUESTO:*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° | **ACTIVIDAD** | **FECHA INICIO** | **FECHA FIN** | **HORAS** | **SEMANAS** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Presentación con el tutor y definición de objetivos | 06/11/2023 | 10/11/2023 | 25 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Auditoría de redes | 13/11/2023 | 09/12/2023 | 120 |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Desarrollo del sistema de control de asistencia | 11/12/2023 | 13/01/2024 | 155 |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |
| 4 | Capacitación y prueba del sistema | 15/01/2024 | 24/01/2024 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***TOTAL HORAS;*** | | | | 325 |  | | | | | | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

FIRMA DEL PASANTE FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA